Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

2014 рік

(строк)

ПТМ „Ковельтепло”

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Підприємство теплових мереж „Ковельтепло” |
| --- | --- |
| Рік заснування | 27.10.1999р. |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | м. Ковель, вул. Володимирська, 97а |
| Код за ЄДРПОУ | 30514446 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | директор Бойко Володимир Іванович |
| Тел., факс, е-mail | (03352)46011 ; (03352)50588 |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | №597417; 23.06.2012р. по 22.06.2017р. |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | №597419; 23.06.2012р. по 22.06.2017р. |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | №597418; 23.06.2012р. по 22.06.2017р. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. | 27680,0 |
| Балансова вартість активів, тис. грн. | 49127,0 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 2350,0 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | відсутня |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | -зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів; -забезпечення безперебійного теплопостачання та гарячого водопостачання; -підвищення надійності та ефективності теплопостачання; -задоволення потреб споживачів в якісних послугах . |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2014 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | 1-й етап -виготовлено робочий проект на реконструкцію теплових мереж по вул. Мічуріна, 2, Грушевського, 9; - виготовлено робочий проект на реконструкцію мереж гарячого водопостачання по вул.Незалежності, 70; -виготовлено робочий проект на технічне переоснащення котельні по вул.Володимирська, 85 (встановлення струменево-нішевих пальників на котлі ДКВР 6,5/13). |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - технічне переоснащення котельні по вул.Володимирська, 85 (встановлення струменево-нішевих пальників на котлі ДКВР 6,5/13); -реконструкція теплових мереж по вул.Мічуріна, 2, Грушевського, 9; -реконструкція мереж гарячого водопостачання по вул.Незалежності70. |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 2469,08 |
| --- | --- |
| власні кошти | 2469,08 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | - |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтований період окупності |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індекс прибутковості |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.о. директора ПТМ «Ковельтепло» |  | _______________ |  |  |  |  | Андрейків Я.А.______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.